Raport z wyłożenia do publicznego wglądu projektu pn. „Przebudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Gdańskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”)” w ramach „Bydgosko-Toruńskiego Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu”.

Termin składania wniosków: od 15.02.2017r. do 28.02.2017r.; termin spotkania z wnioskodawcami: 09.03.2017r.

| Lp. | Wnioskujący | Treść zgłoszenia/ wniosku | Stanowisko (projektant, inwestor) | Uzasadnienie/wyjaśnienia | Stanowisko wnioskodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dariusz Płaciński | 1.1 Likwidacja pętli „Myślęcinek” | Wniosek odrzucony | Na pętli „Myślęcinek” zatrzymuje się linia 52 oraz linie międzygminne 93 i 94 | Wnioskodawca nie uczestniczył w spotkaniu |
|  |  | 1.2 Przedłużenie bus-pasa w kierunku Osielska | Wniosek odrzucony | Projektowany bus-pas służyć ma sprawniejszej obsłudze imprez na terenie LPKiW. Dodatkowo z powodu warunków terenowych (m.in. skarpy) nie jest możliwe poprowadzenie bus-pasa w kierunku granicy miasta |  |
| 2 | Jarosław Czeszewski | 2.1 Zmiana przebiegu drogi dla rowerów i chodników | Wniosek odrzucony | Zaproponowany przebieg powoduje konieczność zmiany kierunku jazdy rowerzystów jadących istniejącym ciągiem rowerowym w lesie, położonym po wschodniej stronie ul. Gdańskiej | Wnioskodawca nie uczestniczył w spotkaniu |
|  |  | 2.2 Pas wyłączenia dla rowerzystów poruszających się w kierunku LPKiW | Wniosek przyjęty | Projekt zostanie uwzględniony |  |
|  |  | 2.3 Zwiększenie promieni wyokrąglających dla rowerzystów do r=3m | Częściowa akceptacja | W miejscach gdzie to będzie możliwe, promienie zostaną zwiększone |  |
| 3 | Paweł Górny Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy | 3.1 Szerokość chodnika minimum 2m w każdym przypadku, bez rozróżnienia czy jest prowadzony samodzielnie czy przylega do jezdni/ścieżki rowerowej | Wniosek przyjęty | Projekt zostanie skorygowany | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 3.2 Szerokość peronów przystankowych minimum 3m | Przedstawiono wyjaśnienia | Szerokość peronów będzie zwiększona na peronach dla pasażerów wysiadających do LPKiW (przy Rekreacyjnej i pętli Myślęcinek), jadących od strony centrum miasta. | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 3.3 Rezygnacja z kostki betonowej na rzecz płyt betonowych 30-50÷30-50 cm | Wniosek przyjęty | Projekt zostanie skorygowany do wymiarów 25-50÷25-50 cm za wyjątkiem korekt istniejących chodników | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 3.4 Zastosowanie na peronach przystankowych dedykowanych krawężników przystankowych typu Kassel o maksymalnej dopuszczalnej wysokości nad poziomem jezdni | Wniosek odrzucony | Przeprowadzono próbny przejazd środkiem transportowym będącym w dyspozycji przewoźnika. Z próby wynikło, że krawężnik peronu powinien być wyniesiony w stosunku do jezdni na wysokość 14 cm. Taka wysokość zapewnia optymalne warunki do wsiadania pasażerów (w tym niepełnosprawnych). Dodatkowo niweluje niebezpieczeństwo uszkodzenia pojazdu wjeżdżającego do zatoki autobusowej. | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
| 3 | Paweł Górny Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy | 3.5 W płd.-zach. fragmencie skrzyżowania Gdańska × Rekreacyjna „ścięcie” i zabrukowanie narożników chodników (prowadzącego na wiadukt oraz prowadzącego na przystanek autobusowy) | Wniosek przyjęty | Projekt zostanie skorygowany | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 3.6 Zaprojektowanie przejść dla pieszych z przejazdami rowerowymi na skrzyżowaniu Gdańskiej z ul. Sądecką (np. z wykorzystaniem wyspy wyłączenia z ruchu) | Wniosek częściowo przyjęty | Projekt zostanie skorygowany w taki sposób, aby rowerzysta mógł przekroczyć ul. Gdańską lub zatrzymać się w miarę bezpiecznie „w cieniu” wyspy. | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 3.7 Wyznaczenia przejścia dla pieszych pomiędzy pętlą „Myślęcinek” a przystankiem autobusowym w kierunku Niemcza (np. z wykorzystaniem wyspy wyłączenia z ruchu) | Przedstawiono wyjaśnienia | Wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych spowoduje znaczne skomplikowanie przebiegu faz cyklu programu sygnalizacji świetlnej. Spowoduje to dodatkowe straty czasu nie tylko dla pojazdów, ale również dla niechronionych uczestników ruchu. Zdecydowano o usprawnieniu przejścia dla pieszych. | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 3.8 Na pętli autobusowej „Myślęcinek” przeniesienie najbardziej na północ umieszczonego ekranu informacji pasażerskiej po drugiej stronie chodnika | Przedstawiono wyjaśnienia | Wniosek może być uwzględniony na etapie projektu budowalnego w zależności od warunków widoczności tablicy oraz uzbrojenia terenu | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 3.9 Wyposażenie wszystkich przejść dla pieszych przez ul. Gdańską w specjalne oświetlenie doświetlające białym światłem powierzchnię przejścia | Wniosek odrzucony | Układ oświetlenia ujęty w zakresie koncepcji został zaprojektowany na podstawie obowiązujących norm technicznych i przyjętych standardów stosowanych w Bydgoszczy. Standardy te przyjmuje się w celu stosowania jednolitych rozwiązań na terenie całego miasta. W koncepcji układu oświetlenia zostaną zastosowane rozwiązania umożliwiające rozmieszczenie lamp w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie warunki oświetlenia dla projektowanych przejść dla pieszych | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 3.10 Zwężenie pasów ruchu w miejscach przejść dla pieszych na całym obszarze inwestycji w celu uzyskania uspokojenia ruchu (bądź zastosowanie wyspowych progów zwalniających lub innych fizycznych szykan uniemożliwiających przekraczanie prędkości przed przejściem dla pieszych) | Wniosek odrzucony | Przyjęte rozwiązania umożliwiają przekraczanie ulicy z wykorzystaniem azyli. Dodatkowo dla drogi klasy Z, jaką jest ulica Gdańska przyjęta szerokość pasa ruchu 3,0m jest według obowiązujących przepisów szerokością stosowaną przy uspokajaniu ruchu. | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
| 4 | Tomasz Taczkowski | 4.1 Zaniechanie budowy bus-pasa na rzecz linii tramwajowej | Wniosek odrzucony | Projekt nie przewiduje budowy linii tramwajowej z powodu znacznych kosztów budowy i utrzymania linii tramwajowej. | Wnioskodawca nie uczestniczył w spotkaniu |