Raport z wyłożenia do publicznego wglądu projektu pn. „Przebudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Wały Jagiellońskie w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek)” w ramach „Bydgosko-Toruńskiego Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu”.

Termin składania wniosków: od 15.02.2017r. do 28.02.2017r.; termin spotkania z wnioskodawcami: 09.03.2017r.

| Lp. | Wnioskujący | Treść zgłoszenia/ wniosku | Stanowisko (projektant, inwestor) | Uzasadnienie/wyjaśnienia | Stanowisko wnioskodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paweł Górny Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy | 1.1 Wyposażenie wszystkich przejść dla pieszych przez ul. Wały Jagiellońskie w specjalne oświetlenie doświetlające białym światłem powierzchnię przejścia | Wniosek odrzucony | Układ oświetlenia ujęty w zakresie koncepcji został zaprojektowany na podstawie obowiązujących norm technicznych i przyjętych standardów stosowanych w Bydgoszczy. Standardy te przyjmuje się w celu stosowania jednolitych rozwiązań na terenie całego miasta. W koncepcji układu oświetlenia zostaną zastosowane rozwiązania umożliwiające rozmieszczenie lamp w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie warunki oświetlenia dla projektowanych przejść dla pieszych | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 1.2 Zaprojektowanie ciągłości chodnika na zjazdach z posesji | Wniosek odrzucony | Obowiązujące standardy nie przewidują dzielenia powierzchni zjazdów. Nie mniej jednak, zjazd na części chodnika będzie podwyższony do poziomu chodnika. | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 1.3 Zastosowanie na peronach przystankowych dedykowanych krawężników przystankowych typu Kassel o maksymalnej dopuszczalnej wysokości nad poziomem jezdni | Wniosek odrzucony | Przeprowadzono próbny przejazd środkiem transportowym będącym w dyspozycji przewoźnika. Z próby wynikło, że krawężnik peronu powinien być wyniesiony w stosunku do jezdni na wysokość 14 cm. Taka wysokość zapewnia optymalne warunki do wsiadania pasażerów (w tym niepełnosprawnych). Dodatkowo niweluje niebezpieczeństwo uszkodzenia pojazdu wjeżdżającego do zatoki autobusowej. | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 1.4 Rezygnacja z kostki betonowej na rzecz płyt betonowych 30-50÷30-50 cm | Wniosek przyjęty | Projekt zostanie skorygowany do wymiarów 25-50÷25-50 cm za wyjątkiem korekt istniejących chodników | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 1.5 Zwężenie pasów ruchu w miejscach przejść dla pieszych na całym obszarze inwestycji w celu uzyskania uspokojenia ruchu (bądź zastosowanie wyspowych progów zwalniających lub innych fizycznych szykan uniemożliwiających przekraczanie prędkości przed przejściem dla pieszych) | Wniosek odrzucony | Klasa drogi (podstawowy układ drogowy miasta), przebieg drogi w centrum oraz uwarunkowania przestrzenne nie pozwalają obecnie na stosowanie dodatkowych urządzeń uspokajających ruch. Dodatkowo ulica Wały Jagiellońskie jest drogą klasy G, zaś projektowana szerokość pasa ruchu wynosi 3,25m, co jest wielkością stosowaną zarówno przy przebudowie drogi, jak i uspokojeniu ruchu. | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
| 1 | Paweł Górny Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy | 1.6 Zaprojektowanie 2 nowych przejść dla pieszych wzdłuż zachodniej granicy opracowania (na odcinku ul. Wąska-Terasy, wzdłuż budynku Wierzbickiego 1/Nowy Rynek) wraz ze zwężeniem pasów ruchu | Wniosek odrzucony | Zaproponowane przejścia dla pieszych znajdują się w miejscach o ograniczonej widoczności dla kierowców, co znacząco zmniejsza bezpieczeństwo ruchu pieszych. Pierwsze z nich znajduje się za łukiem pionowym (przy schodach prowadzących w kierunku ul. Terasy), dodatkowo zasłonięte przez budynek. Drugie jest zasłonięte przez autobusy stojące lub ruszające z przystanku. | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 1.7 Zaprojektowanie fragmentu zieleni w miejscu „zaślepionego” wyjazdu w kierunku wschodnim z parkingu pomiędzy jezdniami Nowego Rynku | Wniosek odrzucony | Inwestor zrezygnował z fizycznego zamknięcia przejazdu. Jest to jedyny punkt umożliwiający zawracanie na odcinku Plac Poznański > Rondo Bernardyńskie. | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 1.8 Zwiększenie kąta wjazdu od strony ul. Grudziądzkiej w stronę miejsc parkingowych pod prokuraturą (przed budynkiem Nowy Rynek 6) i zwężenie go do szerokości jednego pasa ruchu | Wniosek przyjęty | Zwiększono kąt wjazdu na ulicę wzdłuż budynków prokuratury oraz z dodatkowo zwiększono liczbę miejsc postojowych kosztem szerokości drogi manewrowej. | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 1.9 Wprowadzenie zabezpieczeń przed nielegalnym parkowaniem na chodnikach po południowej stronie Nowego Rynku (chodnik pomiędzy jezdniami) | Wniosek przyjęty | Wjazd na chodnik po południowej stronie Nowego Rynku będzie fizycznie wygrodzony | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 1.10 Zastosowanie podwójnej wiaty przystankowej na przystanku „Nowy Rynek” | Wniosek przyjęty | Koncepcja została uzupełniona o dodatkowa wiatę | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 1.11 Zapewnienie ciągłości wyjazdu na wprost z zatoki autobusowej przystanku „Nowy Rynek” w stroną projektowanego bus-pasa | Przedstawiono wyjaśnienia | Koncepcja przewiduje wyjazd z przystanku wprost na bus-pas | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 1.12 Rezygnacja z dwóch skrajnych miejsc parkingowych pod budynkiem sądu | Wniosek przyjęty | Koncepcja obejmuje zmianę organizacji miejsc postojowych w obszarze sądu, zwiększając minimalną szerokość chodnika. | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
|  |  | 1.13 Zagospodarowanie fragmentów zieleni w sposób uniemożliwiający parkowanie, pomiędzy miejscami parkingowymi i wyjazdem z aresztu i NIK | Przedstawiono wyjaśnienia | Koncepcja przewiduje budowę chodnika, który może być fizycznie oddzielony od jezdni dodatkowymi elementami | Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia |
| 2 | Adam Wełna | 2.1 Wniosek o budowę przejścia podziemnego od ul. Przesmyk do sądu i przystanku autobusowego oraz lokalizacja w nim dyżurki MZK, posterunku Policji, WC miejskiego | Wniosek odrzucony | Wniosek wykracza poza zakres dokumentacji | Wnioskodawca nie uczestniczył w spotkaniu |