Umowa Nr    /UD/17

zawarta w Bydgoszczy, w dniu …………….…..2017r.. pomiędzy:

- Miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-101-18-63, reprezentowanym przez…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2017 r. (WOA-I.0052.11.2017), zwanym dalej „Zamawiającym”, a

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ………………………………………………………………………

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późni. zmianami), Strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na : Poprawie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

- Wprowadzenie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ulic: Orla -                      Na Wzgórzu Dąbrowskiego – Podgórna – Nowodworska – Ugory                                – Leszczyńskiego wraz ze zmianą pierwszeństwa na skrzyżowaniu.

zgodnie z projektem PZS101-2017 stanowiącym załącznik 1 do umowy oraz opisem warunków zamówienia stanowiących załącznik Nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, do wprowadzenia projektu zmiany organizacji ruchu, zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik Nr 3 do Umowy.

§ 2.

Termin realizacji umowy 45 dni od podpisania umowy, uwzględniając:

-wprowadzenie oznakowania tymczasowego 7 dni przed zmianą organizacji ruchu

-usunięcie oznakowania tymczasowego 30 dni po zmianie organizacji ruchu

§ 3.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, nie podlegającą waloryzacji cenę umowną, która nie przekroczy kwoty brutto: ……. PLN (słownie: ……………… złote 00/100), w tym podatek VAT w wysokości 23%, według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych wykonawcy oraz faktycznie wykonanych i odebranych robót w ramach Umowy,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty określonej w ust.1 jeżeli  
w trakcie trwania Umowy stanie się to konieczne dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

- Wartość umowy po zwiększeniu nie może przekroczyć wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, tj. 125.247,00 netto.

§ 4.

- Osobą po stronie Zamawiającego nadzorującą prawidłową realizację przedmiotu umowy jest Pan  ………………….. tel. ……………...

- Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizacją przedmiotu umowy jest Pan/Pani ...............................................................................

§ 5.

- Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy, poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej – w oparciu o opis warunków zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia

- Każdorazowo zakres robót zostanie wskazany przez Inspektora Nadzoru.

- Prace należy wykonać:

- w dzień jedynie poza godzinami szczytu (630 - 900 i 1330 - 1700).

- z uwagi na utrudnienia również w nocy;

-z wyłączeniem piątków i dni przedświątecznych.

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do oznakowania miejsca wykonania prowadzonych robót i ich zabezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wynikające z niewłaściwego oznakowania i jego utrzymania przez cały czas trwania robót (24h/dobę) oraz zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót w czasie ich realizacji.

- Wszystkie roboty objęte Umową Wykonawca wykonuje, tak aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych             i pozostałych nieruchomościach, w związku z tym, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót        w pasie drogowym.

- W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem, Wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót. Opłaty i kary nałożone przez właściwe organy za naruszenie tych przepisów pokryje Wykonawca. Przestrzegając przepisów porządkowych i ochrony środowiska, gospodarkę odpadami należy prowadzić 
w sposób zgodny z procedurami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).

- W czasie wykonywania robót, Wykonawca utrzymuje teren robót w stanie wolnym od przeszkód, składuje materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a po zakończeniu robót porządkuje teren i przekazuje go Przedstawicielowi Zamawiającego.

- Wykonawca podczas wykonywania robót ma obowiązek zapewnienia i przestrzegania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i faktycznie tam przebywających.

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem.

- W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 6 i 11 Wykonawca samodzielnie wyjaśnia zdarzenie i likwiduje szkodę bez udziału Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić       o tym Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Przedstawiciela Zamawiającego o szczególnych wydarzeniach, problemach 
i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

- Wszystkie elementy oznakowania i bezpieczeństwa ruchu wyniesione w teren, stanowią do czasu odbioru majątek Wykonawcy, a więc wszelkie zgłoszenia policji dotyczące kradzieży, uszkodzenia, a także ich naprawa lub odtworzenie stanowi obowiązek Wykonawcy.

- Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego, określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Na wszystkie nowe materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca przedłoży atesty oraz deklaracje zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy, wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego.

§ 6.

- Wykonawca, w trakcie wykonywania robót ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego związane 
z wykonywaniem robót, będą kierowane bezpośrednio i wyłącznie do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w terminie 30 dni.

- Wykonawca zobowiązany jest chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego.

- Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały, naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego.

§ 7.

Po zakończeniu prac przedstawiciel Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy dokonuje odbioru wykonanej usługi i następnie na tej podstawie zostaje spisany i podpisany protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 8.

- Rozliczenie za wykonane prace odbędzie się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac wykonanych i odebranych.

- Potwierdzeniem wykonanej usługi będą obmiary wykonanych robót ujęte 
w protokole odbioru i podpisane przez  Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.

- Płatność odbędzie się na podstawie protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wystawionej na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru wykonanej usługi.

- Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy.

- Należność za wykonane prace będzie wpłacona na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT.

- Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana. Jako datę dokonania płatności przyjmuje się datę przekazania do banku przez Zamawiającego dyspozycji wypłaty należności.

- Wykonawca wystawi faktury, określając:

- jako Nabywcę : Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-101-18-63,

- jako  Odbiorcę  : Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a,  85-844 Bydgoszcz,

§ 9.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, licząc od daty odbioru końcowego robót. z uwzględnieniem dłuższych okresów gwarancji podanych w ust.2. Okres rękojmi Wykonawcy za wady fizyczne  ustala się do trzech lat.

- Wykonawca udziela następujących dłuższych okresów gwarancji na:

- znaki, tabliczki, tablice oklejone folią typ 1 wraz z montażem    	 -     7 lat;

- znaki, tabliczki, tablice oklejone folią typ 2 wraz z montażem    	 -     10 lat;

- słupki do znaków drogowych,                                                	 -     7 lat;

- słupki blokujące U-12c wraz z montażem                               	 -     7 lat,

- oznakowanie aktywne wraz z konstrukcją wsporczą                	 -     7 lat,

- malowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne                                    	 -     5 lat;

- punktowe elementy odblaskowe 	-      7 lat

§ 10.

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

§ 11.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1)	jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub znajduje się on w stanie likwidacji,

2)	jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3)	jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Przedstawicielem Zamawiającego przerwał realizację prac i nie realizuje ich przez okres 3 dni,

4)	jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z umową, lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

5) jeżeli opóźnienie w terminie zakończeniu zadanie przekroczy 7 dni;

§ 12.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości – w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za te roboty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego w umowie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną - w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego w umowie, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Kary pieniężne z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają się wymagalne:

1)	za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2)	za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

- Zapłata kar pieniężnych powinna nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia wezwania do zapłaty.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

§ 13.

1. Zamawiający dopuszcza zmiany w Umowie w stosunku do treści oferty w zakresie:

1) przedłużeniu terminu zakończenia robót, co może nastąpić w przypadku:

a) gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej

b) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robot, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, lub innych niemożliwych do przewidzenia, wstrzymujących lub opóźniających realizacje robót będących przedmiotem umowy;

d) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,

e) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru budowlanego, Konserwatora zabytków itp.,

§ 14.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli :

      - zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,

      - Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 24 godzin, mimo sprzyjających warunków atmosferycznych,

§ 15.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności następujące przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz.93 z późn.zm.).

§ 17.

Spory związane z realizacją umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 18.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron, odczytano i podpisano:

Podpisy Stron

Zamawiający:                   		      	                  Wykonawca: