załącznik Nr 1 do SIWZ

( wzór umowy )

Umowa Nr ________ / 2018

zawarta w Bydgoszczy, w dniu _______________ r. pomiędzy :

- Miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1 (85-102) Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63, 
w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 
w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-844), przy ul. Toruńskiej 174a reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta  Miasta Bydgoszczy, przez ____________________________, zwanym dalej „Zamawiającym”, a

- __________________________________ z siedzibą w ___________________ przy ul. ______________________, NIP __________________,  Regon ______________ 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez _______________________

- w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 008/2018), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP).

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania koncepcji projektowej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, studium wykonalności 
i wnioskiem aplikacyjnym  -  dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie systemu „Park and Ride”,  wraz z realizacją infrastruktury technicznej na terenie Miasta Bydgoszczy. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności :

- projekt koncepcyjny systemu Park and Ride wraz z jego powiązaniem funkcjonalnym (systemowym, infrastrukturalnym, taryfowo-biletowym) 
z funkcjonującymi na terenie miasta Bydgoszczy: Inteligentnym Systemem Transportowym (system sterowania ruchem wraz z jego podsystemami), Inteligentnym Systemem Transportowym dla Komunikacji Miejskiej (dynamiczna informacja pasażerska), Systemem Bydgoskiej Karty Miejskiej wraz 
z podsystemami: kontroli biletów, rozliczeniowo-windykacyjnym, Systemem Monitoringu Miejskiego, oraz

- projekty koncepcyjne dla budowy i adaptacji parkingów (istniejących lub projektowanych w ramach innych zadań inwestycyjnych) wraz z włączeniem ich w projektowany system Park and Ride oraz budową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej

-  dalej zwane  „dokumentacją projektową”.

- Zakres i warunki wykonania przedmiotu Umowy określają szczegółowo postanowienia Umowa oraz Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik Nr 8 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  dokumentacji projektowej, która umożliwi rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji w trybie „projektuj i buduj” oraz aplikowania 
o środki unijne. Przedsięwzięcie pn. „Budowa systemu Park and Ride wraz z realizacją infrastruktury technicznej na terenie Miasta Bydgoszczy” planowane jest do współfinansowania z funduszu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- W ramach Umowy, Wykonawca zobowiązuje się także do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przedmiotu umowy.

- Wykonawca uzyska i poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem koncepcji projektowej, uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz, innych niezbędnych.

§ 2.

INTERPRETACJA DOKUMENTÓW UMOWY

- Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, obowiązuje kolejność ważności dokumentów zgodnie z ust. 3.

- Integralnymi składnikami Umowy, poza dokumentem samej Umowy są :

  - opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do Umowy,

  - oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 2 do Umowy,

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący 
załącznik Nr 3 do Umowy,

  - wzór protokołu, stanowiący załącznik Nr 4 do Umowy.

§ 3.

TERMINY

Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się do dnia 15 września 2018r., w tym pośredni termin na wykonanie Etapu I Umowy (zakres wyszczególniony w OPZ) ustala się do dnia 31 lipca 2018 r.

§ 4.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Zapis ust. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

- Za należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegające waloryzacji wynagrodzenie, wynikające z oferty Wykonawcy, w kwocie netto __________ PLN i VAT według stawki ___ % w kwocie  _____ PLN, co daje brutto _________ PLN.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne, inne opłaty oraz koszty związane z wykonaniem Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w walucie polskiej.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu właściwie wystawionej faktury.

- Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę i zapłaty przez Zamawiającego są protokoły odbioru części przedmiotu Umowy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę, należy podać następujące dane :

nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63,

odbiorca:  Zarząd Dróg Miejskich i komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania ewentualnych braków koncepcji ujawnionych w czasie projektowania  inwestycji, a także do udzielania wyczerpujących wyjaśnień dotyczących zawartych w niej rozwiązań.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie bez względu na jakiekolwiek okoliczności. Wykonawca potwierdza niniejszym, że wynagrodzenie określone w ust.1 pokrywa wszelkie koszty i wydatki związane 
z wykonaniem Umowy, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonywaniu Umowy. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zaliczek na poczet wynagrodzenia.

§ 5.

ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG DO USŁUG OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM PODSTAWOWYM

- Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o ile będzie posiadał środki na ich wykonanie, a ich wartość nie przekroczy całkowitej wartości tego zamówienia, uwzględnionej przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

- Na okoliczność wystąpienia ww. zamówień, zostanie zawarta odrębna umowa.

§ 6.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO

- Przedstawicielem Zamawiającego, nadzorującym i koordynującym prawidłową realizację Umowy są :

1)…………………………………………….

2)…………………………………………… .

- Wszelką korespondencję należy prowadzić z powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiającego, na zasadach określonych w § 18 Umowy. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zmiany Umowy, a  Zamawiający jedynie powiadamia Wykonawcę o tej zmianie.

- Polecenia wydawane przez Przedstawiciela Zamawiającego mogą mieć formę pisemną lub elektroniczną.

- Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione polecenia  Zamawiającego, Zamawiający może wstrzymać realizację Umowy do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe z tego powodu obciążają Wykonawcę.

- W ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia podpisania Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie, materiały pomocnicze (wyjściowe) do projektowania.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu, w sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, w tym 
o wydanie warunków usuwania kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń do celów projektowych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji warunki wydane przez gestorów sieci i inne instytucje. W razie potrzeby Zamawiający, udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa odrębnym dokumentem.

- Zamawiający zakazuje wprowadzania do dokumentacji projektowej klauzul, które wskazywałyby produkty określonego pochodzenia lub z określonego źródła albo 
z określonego procesu, które uprzywilejowałyby niektórych Wykonawców lub Producentów i jednocześnie dyskryminowałyby innych naruszając zasady równego traktowania. W szczególności zabrania się wskazywania znaków towarowych, patentów, rodzajów lub określenia pochodzenia, lub produkcji z uwzględnieniem art. 29 ust. 3 UPZP.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zawarciu umowy na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.”Budowa systemu Park and Ride wraz z realizacją infrastruktury technicznej w Bydgoszczy” w trybie zaprojektuj - wybuduj, pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.

§ 7.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca wykonywał będzie przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującym prawem.

- Wykonawca zapewnia, że :

- posiada wiedzę i doświadczenie, możliwości finansowe oraz personel niezbędny dla wykonania umowy, w pełnym wymaganym przez Zamawiającego zakresie,

- zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce oraz wymogi obowiązującego w Polsce prawa budowlanego, prawa administracyjnego i przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z polskim prawem, wszelkich opracowań i dokumentów  wykonanych w ramach niniejszej umowy,

- dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia projektowo-budowlane i wszelkie inne niezbędne do opracowania projektu.

- Ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się do :

- wyjaśnianie wszelkich wątpliwości i zastrzeżeń dotyczących rozwiązań przyjętych 
w projekcie,

- proponowanie i uzgadnianie ewentualnych rozwiązań zastępczych z Zamawiającym lub podmiotami działającymi na jego rzecz w terminach wskazywanych każdorazowo przez Zamawiającego,

- dokonywanie w formie pisemnej wszelkich, wymaganych przepisami prawa, opinii, sprawdzeń rozwiązań projektowych i ich zatwierdzeń, które w toku prac okażą się konieczne. Dokumenty, które powstaną w wyniku uzgodnień i zatwierdzeń zostaną załączone do dokumentacji przekazanej Zamawiającemu,

- bieżąca współpraca z podmiotami działającymi na rzecz Zamawiającego przy realizacji przedsięwzięcia wskazanego w § 1 ust. 1.

- Do obowiązków Wykonawcy należy zapoznanie się z materiałami, o których mowa w § 6 ust. 5 Umowy oraz dokonanie wizji lokalnej w terenie.

- W ramach Umowy, Wykonawca zobowiązuje się także do uczestniczenia na żądanie Zamawiającego, w charakterze eksperta w procesie przetargowym, w celu wyłonienia Wykonawcy w trybie „projektuj i buduj”, w tym do udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na wniosek uczestników przetargu, w terminach wymaganych Prawem zamówień publicznych, ustalanych przez Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków wniesienia odwołań przez uczestników procedur przetargowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przejmowanych rozwiązań, technologii 
i materiałów pod względem ekonomicznym.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Zamawiającemu kopii 
(w wersji elektronicznej) wniosków dotyczących uzyskania opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych od gestorów sieci oraz właściwych instytucji, a także kopii dokumentów uzyskanych w odpowiedzi na te wnioski, tak samo w wersji elektronicznej. Wykonawca prowadzi elektroniczną bazę powyższych dokumentów i jest zobowiązany do jej udostępnienia Zamawiającemu na każde wezwanie.

- Wykonawca zobowiązuje się również uwzględniać wszystkie uwagi i zalecenia Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu Umowy  w terminie 7 dni licząc od dnia  otrzymania żądania Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innym Wykonawcom.

- Wykonawca jest zobowiązany do sprawozdań z postępu prowadzonych prac, wg załącznika Nr 4 do Umowy, w okresach miesięcznych i do dostarczania ich do siedziby Zamawiającego do 5 dnia każdego miesiąca. Każde sprawozdanie będzie dotyczyło prac wykonanych w miesiącu poprzednim oraz prac planowanych do realizacji w miesiącu następnym. Zamawiający ma 7 dni na wniesienie uwag do sprawozdania. 
Brak uwag uznaje się za przyjęcie sprawozdania.

- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania prezentacji przedmiotu Umowy 
i przedstawiania jej w imieniu Zamawiającego na wszelkich spotkaniach i naradach, bez względu na stopień zaawansowania realizacji Umowy.

- W ciągu 3 dni licząc od dnia podpisania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych. Harmonogram musi być opatrzony podpisem koordynatora projektu. W przypadku nie wniesienia uwag przez Zamawiającego w terminie 7 dni, harmonogram uznaje się za przyjęty. Harmonogram będzie podstawą do sporządzania sprawozdań z postępu prac projektowych. Harmonogram będzie określał kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić prace w rozbiciu miesięcznym, włączając przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu projektowania, występowanie o warunki i uzyskiwanie warunków technicznych, uzgodnień, posiedzeń Zespołu ds. Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy.

Wymóg złożenia dokumentacji, o której mowa w załączniku Nr 1 do OPZ  nie może być późniejszy niż 1 miesiąc  przed terminem ustalonym na wykonanie Umowy.

- Wykonawca może zmienić harmonogram prac projektowych jedynie za zgodą Zamawiającego. Zmiana harmonogramu prac projektowych nie wymaga Aneksu do Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że zarchiwizowane w formie elektronicznej opracowania będą tożsame z wersją papierową. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji opracowania niezależnie od formy. Każdy zakończony etap opracowania wynikający z przyjętego harmonogramu, zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej i jednocześnie elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości, informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy wiąże Projektantów w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, w których Zamawiający zgodził się uprzednio na piśmie na przekazanie tych informacji, określone informacje są powszechnie znane lub przekazania ich wymaga prawo.

Wykonawca nie ujawni osobom trzecim treści projektów, ani innej dokumentacji powstałej w ramach Umowy, do czasu zakończenia Inwestycji realizowanej na ich podstawie, chyba że Zamawiający zgodziłby się uprzednio na piśmie na przekazanie tych informacji, określone informacje są powszechnie znane lub przekazania ich wymaga prawo, względnie ich ujawnienie jest konieczne lub pożądane dla realizacji Inwestycji objętej projektem.

§ 8.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA i PERSONEL WYKONAWCY.

Zapis ust. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy.

- Wykonawca wykonuje zamówienie siłami własnymi / Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia Podwykonawcom wymienionym w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr …. do Umowy.

Zgodnie z pkt 8.3 SIWZ, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest wskazać części zamówienia (zakres rzeczowy), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy firm podwykonawców, o ile ich nazwy są wiadome.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może również zmienić Podwykonawcę wymienionego w ust 1. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, musi być uzasadniona na piśmie i uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiany w tym zakresie wymagają aneksu do Umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 UPZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac objętych przedmiotem Umowy i usuwania ewentualnych wad, w razie wykonywania Umowy z udziałem Podwykonawców.

- Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

§ 9.

PERSONEL WYKONAWCY

- Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację Umowy 
i koordynowanie wszelkich prac związanych z jego wykonaniem (w tym kierowanie pracami projektowymi), jak również pracami związanymi z usuwaniem ewentualnych wad jest …………………………….………………… .

- Dla należytego i terminowego wykonywania Umowy, Wykonawca zatrudnia personel spełniający warunki określone w SIWZ i w  OPZ, wskazany w Wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiącym załącznik Nr .….  do Umowy.

- W naradach technicznych i spotkaniach na poszczególnych etapach realizacji Umowy, uczestniczy personel Wykonawcy zadeklarowany do realizacji Umowy.

- We wszystkich posiedzeniach Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej uczestniczy personel Wykonawcy wymieniony w wykazie osób realizujących Umowę.

- Przedstawiciel Zamawiającego zaaprobuje każdą proponowaną zmianę personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności po zmianie, będą nie mniejsze niż personelu wymaganego na etapie postępowania. Osoby realizujące Umowę winny odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w pkt 10.3.3.2 SIWZ i pkt ….. OPZ. Wszelkie wynikłe z tego tytułu opóźnienia obciążają Wykonawcę.

§ 10.

NARADY DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o trudnościach lub przeszkodach 
w realizacji Umowy.

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do uczestnictwa  w spotkaniach roboczych, naradach i przygotowywania aktualnych informacji o postępie realizacji prac projektowych, w tym wskazywać wszelkie zagrożenia wraz z rozwiązaniami zapobiegającymi ich powstaniu. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego.

- Wykonawca sporządza protokoły z narad i spotkań, z wyłączeniem posiedzeń Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej i przesyła je do akceptacji Zamawiającemu. Brak uwag oznacza  przyjęcie protokołu. Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca rozsyła protokół wszystkim uczestnikom oraz powiadamia ich na piśmie 
o działaniach, które zostaną podjęte.

§ 11.

PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot Umowy wykonywany i przekazywany będzie w dwóch częściach (Etapach) określonych w § 1 ust.1 Umowy.

- Miejscem odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.

- Każda z przekazywanych części dokumentacji, zaopatrzona zostanie w wykaz opracowań oraz  pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Przekazana dokumentacja podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego. Procedura sprawdzania kończy się protokołem potwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu Umowy. Wady, braki, i wszelkie inne nieprawidłowości ujawnione w trakcie procedury sprawdzania dokumentacji, Wykonawca usunie w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia zawiadomienia o nich pocztą elektroniczną na adres _________________________, 
o ile Zamawiający nie ustali innego, dłuższego terminu.

- Przekazanie przez Wykonawcę i pozytywny odbiór przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej (dwie części), stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia.

§ 12.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeżeli przedmiot Umowy ma wady (rękojmia). Zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy, w zakresie nieuregulowanym w Umowie wynikają z Kodeksu cywilnego.

- W ramach udzielonej rękojmi, odpowiada w szczególności za rozwiązania 
w dokumentacji niezgodne z opisem przedmiotu Umowy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę 
w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  Polskimi Normami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi przez 3 lata od dnia odbioru Przedmiotu Umowy, a w razie w przypadku przestąpienia do prac projektowych 
na podstawie koncepcji będących przedmiotem Umowy - do dnia uzyskania decyzji administracyjnej pozwalającej na przystąpienie do robót budowlanych

- W przypadku stwierdzenia, że Przedmiot Umowy lub jego część zawiera wady, Zamawiającemu przysługuje :

- żądanie nieodpłatnego usunięcia wad, w najkrótszym możliwym terminie,  uzgodnionym pomiędzy Stronami, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze,

- po bezskutecznym upływie uzgodnionego terminu, Zamawiający może nie przyjąć naprawy, żądając w zamian obniżenia wynagrodzenia za część Przedmiotu Umowy, 
w której wady występują lub powierzyć usunięcie wady innemu projektantowi, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje,

- Jeśli wady będą istotne, Zamawiający może, po uprzednim pisemnym wezwaniu do ich usunięcia z zagrożeniem odstąpienia od Umowy, odstąpić od Umowy co do części, 
w której te wady występują.

§13.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

- Wraz z przekazaniem przedmiotu Umowy, w ramach Umowy i ustalonego w niej wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe i zależne do przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do swobodnego korzystania 
z przedmiotu umowy, w całości lub w częściach.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, wykonany na rzecz Zamawiającego, wolny będzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza niczyich praw autorskich ani innych praw.

- Na Zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, w tym : do utrwalania, zwielokrotnienia, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera, publicznej prezentacji, w tym w Internecie, w całości lub w częściach, a także prawo do  udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich i zezwoleń na rozporządzanie korzystania z projektu.

- Strony postanawiają, iż prawa autorskie Zamawiającego oraz jego prawa do używania wszystkich dokumentów, projektów i rozwiązań, które w ramach niniejszej Umowy zostały przekazane Zamawiającemu, pozostają nienaruszone.

- Strony ustalają, że w przypadku niedokończenia przedmiotu Umowy, część dokumentacji projektowej odebranej już przez Zamawiającego może być wykorzystana do dokończenia projektu przez inną osobę posiadającą wymagane prawem uprawnieni, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

§14.

WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

§15.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy :

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac nad realizacją przedmiotu Umowy lub przerwał realizację Umowy, albo w inny sposób narusza postanowienia Umowy - w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym 
w Umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- zgodnie z § 12 ust.5 Umowy - w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki :

- Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację prac,

- Zamawiający dokona odbioru prac przerwanych,

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół prac w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia, podlegające odbiorowi; wartość przerwanych prac projektowych ustalona będzie w drodze negocjacji, a w razie braku porozumienia, wartość tą ustali Zamawiający.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury określającej wynagrodzenie za przerwane prace, będzie protokół odbioru przerwanych prac.

§ 16.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ______ PLN (słownie: _____________/100), w formie _______ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu * – formach dopuszczonych w art. 148 ust 1 UPZP), które zdeponowane jest u Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione  
w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*) na czas trwania Umowy, 
a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr …. do Umowy.

- Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu Umowy, natomiast pozostała cześć obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.

§17.

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, iż podstawową formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- w wysokości 2.500,00 PLN - za każdy dzień zwłoki, co do każdego z dwóch terminów wykonania Umowy,

- w wysokości 500,00 PLN  -  za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad przedmiot Umowy, co do  terminu określonego przez Zamawiającego,

- w wysokości 1.000,00 PLN  -  za nieprzedstawienie w terminie do 5 dnia danego miesiąca, sprawozdania z miesięcznego postępu prac projektowych - według Protokołu sprawozdawczego - załącznik Nr 4 do Umowy.

- w wysokości 2.500,00 PLN  -  za nie przedstawienie w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy, szczegółowego harmonogramu realizacji Umowy,

- w wysokości 25% wynagrodzenia Wykonawcy brutto - w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

- Kary umowne będą w pierwszym rzędzie obniżały wynagrodzenie Wykonawcy.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od kar umownych. Zamawiającemu także odszkodowanie w wysokości faktycznie poniesionych kosztów zastępczego wykonania przedmiotu Umowy lub równe utraconej kwocie dofinansowania zewnętrznego np. ze środków finansowych Unii Europejskiej (utracone korzyści).

- Zobowiązany do zapłaty kary umownej, zapłaci ją w terminie 7 dni licząc od dnia wezwania do zapłaty.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

- Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z jego umownych obowiązków.

§ 18.

KORESPONDENCJA I WZORY FORMULARZY

- Korespondencja między Stronami prowadzona będzie w języku polskim, pisemnie, telefaksem lub pocztą elektroniczną, na adresy wymienione poniżej. Zmiana adresów nie wymaga zmiany umowy.

Adresy Zamawiającego

| Nazwisko; Imię | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ |
| --- | --- |
| Adres | ul. Toruńska 174 a 85-844 Bydgoszcz |
| Telefon | 52-582-27-23, |
| FAX | 52-582-27-77 |
| E –mail |  |

Adresy Wykonawcy

| Nazwisko; Imię |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| FAX |  |
| E –mail |  |

- Złożenie oświadczenia woli przez Stronę, wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej i doręczenia listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

- Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu, siedziby, numerów telefonów, telefaksów, adresów poczty elektronicznej. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres, pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§ 19.

ZMIANY UMOWY

- Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w następujących sytuacjach :

1) 	wynagrodzenia Wykonawcy, z powodu jednej z następujących przyczyn :

a) zmiana stawki VAT; Strony ustalą protokolarnie wartość usług wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki VAT; nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych po dniu zmiany stawki ,

b)	  zmian w przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania wykonanych elementów projektu,

2) terminu realizacji przedmiotu umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn :

- siły wyższej,

- konieczność wykonania usług dodatkowych lub uzupełniających, wpływających na termin wykonania usług objętych umową,

- ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (uzyskania decyzji 
administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,

- zmiany w przepisach prawnych,

- szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych Opracowań,

- konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami służb środowiskowych),

- zmian projektowych w wyniku konsultacji prowadzonych z mieszkańcami 
i przedstawicielami Rad Osiedli,

- istotnych zmian projektowych wprowadzonych w wyniku przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych (istotne zmiany wprowadzone po zakończeniu danego etapu wyszczególnionego w szczegółowym harmonogramie prac projektowych),

- wstrzymania przez Zamawiającego prac projektowych,

- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac projektowych.

3)	zmiany Podwykonawców, na zasadach określonych § 8 Umowy,

4)	zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w § 9 Umowy,

5)	zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 UPZP, o ile zaistniały opisane w nich okoliczności.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 20.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

§ 21.

SPRAWY SPORNE

Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.

§ 22.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony, odczytano 
i podpisano.

Podpisy Stron

Zamawiający									Wykonawca

Załącznik Nr ….. do Umowy Nr _______

Data:  ………………………..

Protokół sprawozdawczy nr …../201…

okres od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr

| Nazwa zadania: |  | „Budowa systemu Park and Ride wraz z realizacją infrastruktury technicznej w Bydgoszczy” |
| --- | --- | --- |
| Umowa: |  | …/…./201… z dnia dd.mm.rrrr |
| Data sporządzenia: |  | dd.mm.rrrr |
| Zamawiający: |  | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174a |
| Wykonawca: |  |  |
| Etap realizacji: |  |  |
| Prace wykonane (od ostatniego sprawozdania), również uzyskane i wysłane materiały do opinii, warunków, uzgodnień itp. – należy określić procentowe zaawansowanie prac/robót |  |  |
| Lp. | Data wykonania | Opis prac |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| Prace planowane (do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym) |  |  |
| Lp. | Data wykonania | Opis prac |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| Prace niezrealizowane w okresie sprawozdawczym |  |  |
| Lp. | Etap, punkt harmonogramu | Opis, przyczyny |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| Istotne zagrożenia w realizacji projektu |  |  |
| Lp. | Etap | Opis |
| 1 |  |  |

Podpis koordynatora projektu

Na tym protokół zakończono i podpisano

Podpis osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego