OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów w Bydgoszczy”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - dalej UPZP, polegające na budowie 
w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Zamówienie obejmuje realizację trzech zadań inwestycyjnych pn.:

ZADANIE 1   „Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów 9,11 i 13 – Etap II”

ZADANIE 2  „Budowa zatok parkingowych wzdłuż posesji nr 2 przy ul. Szarych Szeregów w Bydgoszczy”

ZADANIE 3  „Oznakowanie ulicy Szarych Szeregów w związku z budową parkingów w ramach BBO”

ZADANIE 1, 2 oraz 3 stanowią jedno zadanie przetargowe i nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- OPIS ZADAŃ

- ZADANIE 1

„Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów 9,11 i 13 – Etap II” w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:

- dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) pn. Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów 9,11 i 13, opracowanych przez firmę BUTOH Włodzimierz Palicki, ul. Chodkiewicza15, 85-065 Bydgoszcz,

- wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót,

- wzorze umowy.

Krótki opis zamówienia:

Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z powyższymi dokumentami na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę – decyzja nr 45/2015 z dnia 21.01.2015 r. dla zadania 
pn. Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów 9,11,13 w Bydgoszczy na terenie działek ozn. nr ew. 24, 27/1, 28/1, 28/2 w obr. 473 i budowę zjazdu publicznego 
z ulicy Szarych Szeregów (dz. nr 98/6 w obr. 473 na dz. nr 27/1 w obr. 473).

Obszar objęty projektem znajduje się w południowej części Bydgoszczy,  na terenie dzielnicy Kapuściska. Leży w rejonie posesji usytuowanych po zachodniej stronie ulicy Szarych Szeregów. Na obszarze tym dominuje wysoka zabudowa wielorodzinna. Teren planowanego parkingu znajduje się pomiędzy pięciokondygnacyjnym budynkiem nr  9  
a dwunastokondygnacyjnymi blokami mieszkalnymi nr 11  i  13. Przestrzeń pomiędzy blokami to obecnie obszar częściowo zdewastowanej zieleni, wykorzystywany  
do parkowania pojazdów.  Przecina go chodnik z płytek betonowych, łączący blok nr 9 
i nr 11, oraz alejka obramowana obrzeżami.

Zakres robót budowlanych, objętych zamówieniem:

Zadanie objęte zamówieniem ma na celu budowę nowych miejsc postojowych i drogi manewrowej w dowiązaniu do jezdni ulicy Szarych Szeregów. Łącznie planuje się budowę 38 miejsc postojowych z czego 23 miejsca realizowane w/w etapie II w tym  2 to miejsca dla osób niepełnosprawnych.  Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera „Plansza zbiorcza – Etap II”

Zakres branży drogowej obejmuje w szczególności wykonanie:

- Wykonanie robót przygotowawczych: przesadzenie drzew i krzewów, wycinka krzewów

- Wykonanie robót rozbiórkowych: fragmentu chodnika z  płyt betonowych o wymiarach 50x50, obrzeży trawnikowych 6x20 i 8x30 cm na podsypce piaskowej

- Wywóz gruzu z terenu rozbiórki

- Wykonanie  kanalizacji deszczowej ( wpust uliczny 1 szt.)

- Roboty ziemne

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni miejsc postojowych :

-kostka betonowa gr. 8 cm (typ 10x20)kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

-podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm

-podsypka piaskowa gr. 20 cm

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi manewrowej :

- kostka betonowa gr. 8 cm (typ TT) kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

-podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm

-podsypka piaskowa gr. 20 cm

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika :

-kostka betonowa gr. 6 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

-podbudowa z destruktu betonowego  gr. 10 cm

- Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm, 15x22 cm i oporników betonowych o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z beton C12/15

- Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- Wykonanie trawników dywanowych

Ponadto przewidywane jest wykonanie:

- przebudowa oraz budowa nowego oświetlenia parkowego,

- przebudowy urządzeń energetycznych (kable SN i nn ENEA),

- regulacji i zabezpieczenie elementów uzbrojenia podziemnego:

  - uzbrojenie wod.-kan.-gaz.,

  - zabezpieczenie linii energetycznych SN i NN,

  - zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych,

- docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome

Realizacja robót budowlanych zgodna z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Roboty realizowane będą zgodnie i na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowym robót, uzgodnionego z Zamawiającym, w terminie do 7 dni od podpisania Umowy.

Harmonogram winien uwzględniać realizację robót w godzinach od 06:00 do 22:00. Dopuszcza się prowadzenie robót w godzinach 22:00 – 6:00 w wyjątkowych przypadkach jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. W przypadku opóźnienia robót powyższe zalecenie staje się obowiązkiem Wykonawcy.

- ZADANIE  2

„Budowa zatok parkingowych wzdłuż posesji nr 2 przy ul. Szarych Szeregów 
w Bydgoszczy” w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:

- dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) pn. Budowa zatok parkingowych wzdłuż posesji nr 2 przy ul. Szarych Szeregów w Bydgoszczy, opracowanych przez firmę BUTOH Włodzimierz Palicki, ul. Chodkiewicza15, 85-065 Bydgoszcz,

- wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót,

- wzorze umowy.

Krótki opis zamówienia:

Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z powyższymi dokumentami na podstawie zgłoszenia – WAB.II.6743.1207.2014.CW z dnia 31.10.2014 dla zadania pn. Budowa zatok parkingowych wzdłuż posesji nr 2 przy ul. Szarych Szeregów w Bydgoszczy na terenie działek ozn. nr ew. 98/6; 74/1 w obr. 473.

Obszar objęty projektem znajduje się na terenie dzielnicy Kapuściska. Ulica Szarych Szeregów  zapewnia obsługę komunikacyjną po północnej stronie ul. Wojska Polskiego. Jest to jednoprzestrzenna ulica klasy dojazdowej „D” ( kategorii administracyjnej gminnej), dowiązana po stronie południowej do ul. Wojska Polskiego i zakończona ślepo po stronie północnej. Szerokość jezdni wynosi ok. 6 m.

Po obu stronach ulicy dominuje luźna, wysoka zabudowa wielorodzinna z pojedynczymi pawilonami handlowo-usługowymi.

Po obu stronach odcinka objętego projektem znajdują się wloty ślepych dojazdów obsługujących dalsze budynki.

Zakres robót budowlanych, objętych zamówieniem:

Zadanie objęte zamówieniem ma na celu budowę nowych miejsc postojowych prostopadle do ulicy Szarych Szeregów. Łącznie planuje się budowę 27 miejsc postojowych z czego 2 to miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Zakres branży drogowej obejmuje w szczególności wykonanie:

- Wykonanie robót przygotowawczych

- Wykonanie robót rozbiórkowych: fragmentu chodnika z  płyt betonowych o wymiarach 35x35, obrzeży trawnikowych 6x20 cm na podsypce piaskowej

- Wywóz gruzu z terenu rozbiórki

- Wykonanie  kanalizacji deszczowej ( wpust uliczny 2 szt.)

- Roboty ziemne

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni miejsc postojowych :

-kostka betonowa gr. 8 cm (typ 10x20)kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

-podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika :

-kostka betonowa gr. 6 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

-podbudowa z destruktu betonowego  gr. 10 cm

- Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm, 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z beton C12/15

- Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- Wykonanie trawników dywanowych

- Montaż stojaków rowerowych

Ponadto przewidywane jest wykonanie:

- przebudowy urządzeń energetycznych (nn ENEA),

- regulacji i zabezpieczenie elementów uzbrojenia podziemnego:

  - uzbrojenie wod.-kan.-gaz.,

  - zabezpieczenie linii energetycznych SN i NN,

  - zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych,

- docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome

Realizacja robót budowlanych zgodna z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Roboty realizowane będą zgodnie i na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowym robót, uzgodnionego z Zamawiającym, w terminie do 7 dni od podpisania Umowy.

Harmonogram winien uwzględniać realizację robót w godzinach od 06:00 do 22:00. Dopuszcza się prowadzenie robót w godzinach 22:00 – 6:00 w wyjątkowych przypadkach jedynie 
za zgodą Inspektora Nadzoru. W przypadku opóźnienia robót powyższe zalecenie staje się obowiązkiem Wykonawcy.

- ZADANIE 3

„Oznakowanie ulicy Szarych Szeregów w związku z budową parkingów w ramach BBO” w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:

- Projekcie stałej organizacji ruchu (SOR) oraz specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych (SST) pn. Oznakowanie ulicy Szarych Szeregów w związku z budową parkingów w ramach BBO, opracowanych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz oraz firmę BUTOH Włodzimierz Palicki, ul. Chodkiewicza15, 85-065 Bydgoszcz,

- wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót,

- wzorze umowy.

Krótki opis zamówienia:

Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z powyższymi dokumentami na podstawie zatwierdzonego projektu SOR – PS014-2018 z dnia 28.02.2018 dla zadania pn. Oznakowanie ulicy Szarych Szeregów w związku z budową parkingów w ramach BBO.

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Wymagania Zamawiającego dotyczące personelu:

Wymagania dla pozostałego personelu Wykonawcy uczestniczącego w  realizacji robót budowlanych

nie mniejsze niż określono poniżej dla poszczególnych funkcji tj.:

- Kierownik robót drogowych:

minimalna wymagana liczba osób:

- 1 osoba dla Zadania 1, 2 i 3

Minimalne kwalifikacje zawodowe:

- legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej,

- Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

- posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych.

Dopuszcza się łączenie funkcji kierownika robót drogowych danego Zadania z funkcją kierownika budowy danego Zadania, pod warunkiem spełnienia wymagań dla tych funkcji.

Dopuszcza się tego samego kierownika robót drogowych  dla ZADANIA 1,2 i 3.

- Kierownik robót instalacyjnych wod-kan,

minimalna wymagana liczba osób:

- 1 osoba dla Zadania 1 i 2

Minimalne kwalifikacje zawodowe:

- legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

- posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych, liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych.

Dopuszcza się, aby kierownik robót instalacyjnych wod-kan był ten sam w obydwóch Zadaniach.

- Kierownik robót instalacyjnych elektroenergetycznych i elektrycznych

minimalna wymagana liczba osób:

- 1 osoba dla Zadania 1 i 2

Minimalne kwalifikacje zawodowe:

- legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

- posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektroenergetycznych lub elektrycznych, liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych.

Dopuszcza się, aby kierownik robót instalacyjnych elektroenergetycznych i elektrycznych był ten sam w obydwóch Zadaniach.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót przedstawia Zamawiającemu wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, udowodniając dysponowanie osobami, 
o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia, 
nie mniejszym niż określone w niniejszym OPZ dla poszczególnych funkcji.

Pozostałe warunki wykonania zamówienia – w załączonym wzorze umowy.